PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202

[Thứ Ba, 20/10/2026]

********************

| Họ và tên | Phạm Hồng Phong | Mã sinh viên | B25DTCN119 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Ngày ôn tập | 1 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay1_agile.docx.

Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Đề cao (vế A) | hơn (vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ |
| Cộng tác với khách hàng | Đàm phán hợp động |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Người quyết định làm gì |
| Scrum Master | Đảm bảo công việc được diễn ra hoàn hảo, đúng cách |
| Developers | Quyết định làm như thế nào |

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

| Mô tả số | Tên artifact / sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mua/Đặt hàng | Xem và lọc sản phẩm | US-01 | Là khách hàng mua rau củ tôi muốn chỉ nhìn thấy các sản phẩm rau củ có hạn sử dụng từ 1 ngày trở lên trên danh mục để tôi không mua nhầm thực phẩm sắp hết hạn hoặc không đảm bảo độ tươi ngon |
| Chương trình khuyến mãi | Áp mã giảm giá | US-02 | Là 1 khách hàng tôi muốn áp dụng mã giảm giá đơn hàng từ 200.00d trở nên để tôi được giảm chi phí mua sắm |
| Vận hành quan lý kho | Quản lý hạn sử dụng sản phẩm | US-03 | Là nhân viên kho tôi muốn hệ thống tự động ẩn hoặc báo cáo những sản phẩm sắp hết hạn sử dụng (HSD < 2 ngày) để tôi kịp thời xử lý tránh bán hàng quá hạn |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

- Epic: Khối lượng công việc ở mức cao nhất, phạm vi lớn, bao quát và khôgn thể hoàn thành trong 1 sprint - Feature: 1 tính năng cụ thể của sản phẩm, bé hơn Epic, gồm nhiều US liên quan - User Story: Là đơn vj nhỏ nhất, mô tả ngắn gọn mỗi chức năng theo góc nhìn của người sử dụng, phạm vi hẹp và hoàn thành trong 1 sprint

Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-Y) |
| --- | --- |
| Small | US-Y gom toàn bộ 4 cụm tính năng lớn vào 1 câu duy nhất |
| Testable | Phạm vi quá rộng cùng cụm từ cảm tính "đầy đủ chức năng" và "tiện lợi nhất" khiến đội ngũ kiểm thử không thể xây dựng Acceptance Criteria rõ ràng |

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn chọn số lượng và thêm các loại rau củ sạch vào giỏ hàng, để tôi có thể chuẩn bị thanh toán cho bữa ăn của gia đình |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), để tôi cảm thấy an tâm kiểm tra chất lượng rau trước khi trả tiền |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái xử lý đơn hàng (Đang chuẩn bị / Đang giao / Đã giao), để tôi chủ động sắp xếp thời gian nhận rau củ trong ngày |

Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | MUST | Luồng nghiệp vụ cốt lõi bắt buộc phải có, thiếu chức năng này thì khách không thể tạo đơn mua rau |
| B2 | MUST | Phương thức thanh toán cơ bản, trien khai nhanh nhất, không tốn thời gian khi tích hợp cổng thanh toán thứ 3 |
| B3 | SHOULD | Tăng thêm tiện ích và lựa chọn cho khách hàng |
| B4 | COULD | Tính năng nâng cao nhưng tốn nhiều công sức tích hợp map, gps |
| B5 | WON’T | Chưa nên triển khai khi PO chưa chốt, không có tính năng này cũng không ảnh hưởng gì đến app |
| B6 | WON’T | Đòi hỏi chi phí lớn, thời gian phát triển lâu dài, nằm ngoài phạm vi sprint 6 tuần |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

- Không thể ưu tiên hoặc lược bỏ hạng mục nào khi gặp khó khăn, mất khả năng thích ứng và quản lý rủi ro - Trái ngược với nguyên tắc phân bổ nguồn lực của Agile: hạng mục MUST chỉ nên chiếm khoảng 60%

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |